SmartGrow AI

БІЗНЕС-ПЛАН ТА ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ

Комерційний MVP із дисплеєм • пілотна партія 10–20 пристроїв

Для планування розробки, виробництва та залучення спонсорського фінансування

Жовтень 2026 року

# 1. Резюме проєкту

SmartGrow AI — компактна система розумного догляду за кімнатними рослинами. Пристрій вимірює вологість ґрунту, температуру й вологість повітря, автоматично поливає рослину, керує сумісним зовнішнім освітленням і дозволяє контролювати систему через телефон. Вбудований кольоровий дисплей показує ключові показники та статус пристрою.

| Параметр | Поточна ціль |
| --- | --- |
| Тип продукту | SmartGrow AI Display — компактна комерційна модель |
| Стан | Частково готовий прототип; потрібна інтеграція та перевірка |
| Перша партія | 10–20 пристроїв; базовий розрахунок — 15 |
| Ціна для тестування | 2 499–2 799 грн |
| Планова виробнича собівартість | 2 000 грн/пристрій у базовому сценарії; потрібно підтвердити |
| Продажі | Прямі продажі через сайт і соціальні мережі |
| Оплата команди | Ринкова оплата інженерної та розробницької роботи |
| Валідація | Опитування понад 80 респондентів; потрібна перевірка покупками |

Фінансові цифри — планові припущення, а не затверджені комерційні пропозиції. Їх потрібно оновити після фіксації конструкції, отримання кошторисів і погодження ставок команди.

# 2. Проблема, рішення та результати опитування

Потенційні користувачі забувають поливати рослини, не знають їхніх потреб або не мають часу постійно контролювати умови. SmartGrow AI пропонує принцип «налаштував і контролюєш»: пристрій відстежує умови, виконує полив у заданих межах і показує зрозумілий стан системи.

| Показник із наданих результатів | Результат | Трактування |
| --- | --- | --- |
| Повний або умовний інтерес до пристрою | 76% | Попередній інтерес, не підтверджена покупка |
| Вважають «налаштував і забув» важливим | 76% | Напрям для позиціонування |
| Цінують захист від помилок догляду | 54% | Функцію варто демонструвати в тестах |

Опитування охопило понад 80 респондентів за інформацією команди. До спонсорської заявки бажано додати оригінальні діаграми. Результати не є прогнозом продажів.

# 3. Продукт першої версії (MVP)

ESP32-C3 із Wi-Fi як компактний контролер.

Кольоровий TFT-дисплей близько 1,8 дюйма та кнопки керування.

Ємнісний датчик вологості ґрунту.

Датчик температури та вологості повітря.

Мінінасос, трубки та захист від надмірної/безперервної роботи.

Керування сумісною зовнішньою низьковольтною лампою; лампа не входить у базовий комплект.

Вебінтерфейс на телефоні: показники, режими поливу, графік освітлення та попередження.

Базовий журнал стану й обробка помилок датчиків/з'єднання.

## Відкласти на наступні версії

AI-діагностику за фото, складну аналітику та підписки.

3D-аватар, гейміфікацію та підтримку багатьох рослин.

Власну складну плату до стабілізації електроніки.

Нативні застосунки, якщо адаптивного вебінтерфейсу достатньо для MVP.

# 4. BOM — попередній перелік комплектуючих

| Компонент | Орієнтир, грн/шт. |
| --- | --- |
| ESP32-C3 із Wi-Fi | 150–250 |
| TFT 1,8″ та кнопки | 175–260 |
| Ємнісний датчик ґрунту | 70–150 |
| Датчик температури/вологості повітря | 110–200 |
| Мінінасос і трубки | 150–250 |
| Драйвер насоса та керування зовнішнім світлом | 100–180 |
| Блок живлення, кабелі, захист | 150–250 |
| Плата та монтажні компоненти | 150–250 |
| Корпус і кріплення | 150–300 |
| Резервуар/з'єднання | 80–150 |
| Упаковка, складання та перевірка | 200–300 |
| Сума за компонентними діапазонами | 1 485–2 290 |

BOM — попередній: частина позицій є оцінками, які треба підтвердити пропозиціями постачальників. Для планування першої партії прийнято 2 000 грн за готовий пристрій; фактична вартість може змінитися. Уточнити включення доставки компонентів, браку, податків і гарантійного резерву.

## Як знижувати собівартість

Використовувати ESP32-C3 замість Raspberry Pi 4 у комерційній версії.

Не включати лампу в комплект — керувати сумісною зовнішньою лампою.

Використовувати TFT із кнопками замість сенсорного екрана.

Залишити один насос і один датчик ґрунту в базовій моделі.

Після 2–3 прототипів зафіксувати корпус і отримати щонайменше три пропозиції на ключові компоненти.

# 5. Розробка та оплата команди

| Напрям | Години | Ставка | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| Embedded/електроніка | 80 | 500 грн/год | 40 000 грн |
| Backend і керування пристроєм | 60 | 500 грн/год | 30 000 грн |
| Frontend/інтерфейс телефону | 40 | 450 грн/год | 18 000 грн |
| Корпус та інтеграція | 30 | 400 грн/год | 12 000 грн |
| Тестування та калібрування | 40 | 300 грн/год | 12 000 грн |
| Разом | 250 | — | 112 000 грн |

Години та ставки — сценарна оцінка, не фактичні умови команди. Податки, комісії й інші нарахування потрібно додати після уточнення формату співпраці з бухгалтером.

# 6. Одноразові витрати на запуск

| Стаття | Бюджет, грн |
| --- | --- |
| Розробка та інтеграція команди | 112 000 |
| Прототипи й переробки | 10 000 |
| Корпус, кріплення, підготовка виробництва | 8 000 |
| Тестування й контроль якості | 10 000 |
| Документація та попередня оцінка відповідності | 10 000 |
| Брендинг, інструкція, упаковка | 5 000 |
| Лендинг, демонстрація, маркетингові тести | 8 000 |
| Резерв на непередбачені витрати | 15 000 |
| Разом одноразово | 178 000 |

# 7. Перша партія та оборотний капітал

| Партія | Виробництво по 2 000 грн/шт. | Одноразові витрати | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 пристроїв | 20 000 грн | 178 000 грн | 198 000 грн |
| 15 пристроїв | 30 000 грн | 178 000 грн | 208 000 грн |
| 20 пристроїв | 40 000 грн | 178 000 грн | 218 000 грн |

Потрібен окремий оборотний резерв на доставку, запасні компоненти, гарантійні заміни, повторне складання, комісії та непередбачені витрати.

# 8. Ціна, маржа та змінні витрати

Модель використовує 2 000 грн виробничої собівартості та 250 грн інших змінних витрат на замовлення. Сума 250 грн — припущення для пакування/доставки, комісій і гарантійного резерву; її потрібно замінити фактичними даними.

| Показник | Ціна 2 499 грн | Ціна 2 799 грн | Ціна 2 999 грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробнича собівартість | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Валова маржа | 20,0% | 28,5% | 33,3% |
| Інші змінні витрати | 250 | 250 | 250 |
| Внесок у покриття запуску | 249 | 549 | 749 |

Рекомендація — тестувати 2 799 грн, але затверджувати ціну після перевірки конкурентів і готовності покупців платити. Маржа до податків та постійних витрат не є чистим прибутком.

# 9. Точка беззбитковості

Формула: кількість продажів для покриття запуску = одноразові витрати / (ціна – змінні витрати на одиницю).

| Ціна | Внесок із продажу | Продажів для покриття 178 000 грн |
| --- | --- | --- |
| 2 499 грн | 249 грн | 715 |
| 2 799 грн | 549 грн | 325 |
| 2 999 грн | 749 грн | 238 |

Розрахунок не включає податки, зарплати після запуску, додаткові постійні витрати та зміни собівартості. Партія 10–20 пристроїв — пілот, який не окупить усю розробку.

# 10. План запуску на 12 тижнів

## Тижні 1–2 — зафіксувати MVP

Погодити схему, компоненти, дисплей, зовнішню лампу, корпус, застосунок і критерії тестування. Отримати пропозиції постачальників.

## Тижні 3–5 — стабілізувати прототип

Зібрати 2–3 прототипи, інтегрувати дисплей, калібрувати датчики, перевірити насоси, захист і вебінтерфейс.

## Тижні 6–8 — пілотна партія

Виготовити 10–20 пристроїв, провести індивідуальні тести, вести журнал дефектів, передати пристрої тестувальникам.

## Тижні 9–10 — перевірити попит

Провести демонстрації, зібрати відгуки, перевірити ціни 2 499 і 2 799 грн та реальні заявки/передзамовлення.

## Тижні 11–12 — рішення про наступний етап

Порахувати фактичну собівартість, дефекти, конверсію в покупку, підтримку й економіку наступної партії.

# 11. Тестування та контроль якості

Калібрувати датчик ґрунту в сухому, вологому й насиченому водою субстраті.

Перевірити пороги поливу, обмеження тривалості роботи насоса та сценарій порожнього резервуара.

Перевірити герметичність трубок і з'єднань.

Порівняти температуру й вологість повітря з контрольним приладом.

Перевірити розклад освітлення та ручне керування.

Перевірити Wi-Fi, відновлення після втрати зв'язку та повідомлення про помилки.

Провести безперервний тест 7–14 днів із журналом збоїв.

Перед продажем перевірити застосовні вимоги до радіообладнання та електромагнітної сумісності.

# 12. Маркетинг і валідація попиту

Знімати короткі відео з реальним поливом, дисплеєм і керуванням із телефона.

Запустити лендинг із комплектацією, ціною та формою заявки.

Тестувати у спільнотах любителів рослин і локальних технологічних спільнотах.

Провести демонстрації в квіткових магазинах або серед локальних продавців рослин.

Отримати змістовні відгуки від 8–15 тестувальників.

Мета — 5–10 платних замовлень або підтверджених передзамовлень перед масштабуванням.

Кількісні цілі — орієнтири пілоту, не прогноз продажів.

# 13. Запит до спонсора

SmartGrow AI — компактна система автоматизованого догляду за кімнатними рослинами. Команда має частково готовий прототип і результати опитування понад 80 респондентів. Фінансування потрібне для завершення MVP із кольоровим дисплеєм, виготовлення партії 10–20 пристроїв, перевірки надійності й валідації попиту.

## Що отримає спонсор

Демонстраційний робочий пристрій.

Звіт про використання коштів.

Звіт із тестування, фактичної собівартості та відгуків користувачів.

Результати перевірки цінового попиту та рекомендацію щодо наступної партії.

# 14. Повна сума фінансування з резервом

| Стаття | Сума, грн | Статус |
| --- | --- | --- |
| Розробка та інтеграція команди | 112 000 | Оцінка 250 годин |
| Прототипи й переробки | 10 000 | Оцінка |
| Корпус і підготовка виробництва | 8 000 | Оцінка |
| Тестування та контроль якості | 10 000 | Оцінка |
| Документація/оцінка відповідності | 10 000 | Обсяг уточнити |
| Брендинг та інструкція | 5 000 | Оцінка |
| Лендинг і маркетингові тести | 8 000 | Оцінка |
| Виробництво 15 пристроїв × 2 000 грн | 30 000 | Собівартість не підтверджена |
| Початковий резерв | 15 000 | Оцінка |
| Додатковий резерв на відхилення, нарахування, доставку, брак і гарантію | 40 000 | Рекомендований резерв |
| Разом за деталізованими статтями | 248 000 | Базовий бюджет із резервом |
| Додатковий запас до рекомендованого запиту | 32 000 | На невизначені витрати |
| Рекомендована сума запиту | 280 000 | Округлена сума для спонсора |

Рекомендований запит — 280 000 грн. Якщо оплачувана робота триватиме довше за закладені 250 годин або вимагатиме додаткових спеціалістів, варто розглянути запит 300 000–350 000 грн після уточнення графіка і ставок.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗАПИТ: 300 000 ГРН

Консервативний спонсорський запит із запасом для пілотної розробки та першої партії.

# 15. Що підтвердити до подання заявки

Отримати щонайменше три комерційні пропозиції на ключові компоненти та корпус.

Зафіксувати комплектацію й протестувати еталонний прототип.

Підтвердити години, ставки та формат оплати команди.

Уточнити податкові нарахування, платіжні комісії та доставку.

Перевірити застосовні вимоги відповідності для готового пристрою.

Перевірити ціну 2 499–2 799 грн на потенційних покупцях.

Додати до заявки оригінальні графіки опитування та фінальний кошторис.

# Висновок

SmartGrow AI має зрозумілу цінність: спростити догляд за кімнатними рослинами через автоматичний полив, датчики, екран і керування з телефона. Головні невизначеності — реальна собівартість малої партії, оплачуваний обсяг розробки, надійність прототипу й готовність покупців платити. Рекомендовано планувати запит близько 300 000 грн, завершити MVP та виготовити пілотну партію до 20 пристроїв. Суму потрібно переглянути після кошторисів постачальників і погодження обсягу робіт.